# Møte 11
Møtestart 12.15
Tilstede: Jørgen, Per Øyvind, Tor, Anders, Svenn.
Ikke tilstede: Lars Erik (har fysiotime. Kommer så fort han har mulighet).
Per Øyvind oppdaterer Svenn på hvordan kartdelen av prosjektet har utviklet seg. Har funnet JXMapViewer som gjør det enklere å integrere WMS-tjenester i Java. Awesomeness!
Rapport til stud.ass sendt vedrørende sprint 1.
Siden forrige møte:
Jørgen har jobbet med tilstandsdiagram og generell kode.
Tor har jobbet med sekvensdiagram.
Svenn har jobbet med å forstå hvordan wms-klienten som ble funnet på nett fungerer.
Per Øyvind har funnet en alternativ, og bedre måte å vise kart på.
Anders har kodet om mye for å unngå hardkoding.
Det registreres at Per Øyvind ikke har kontroll på kaffen. Skuffende, siden dette var et kriteria for at han ble valg til Scrum-master ;)
Møteslutt: 14.15

# Møte 12
Møtestart 14.15
Tilstede: Per Øyvind, Jørgen, Svenn
Laget midtveispresentasjonen.
Skrev tekst om hva som måtte snakkes om på presentasjonen.
Møteslutt 16.00
# Møte 13
Møtestart 10.15
Tilstede: Svenn, Jørgen, Anders, Lars Erik, Tor, Per Øyvind
Finpusset midtveispresentasjon. Fordelte og kjørte gjennom presentasjonen.
Møteslutt 12.00